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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КЕМЕРОВО
___________________________________________________________________________________________________
                                                        ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия 
г. Кемерово 
Контрольно-счетная палата города Кемерово (далее – КСП города Кемерово)   в соответствии  со  статьей 9, 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 3, 13 Положения «О контрольно-счетной палате  города Кемерово», утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2011 № 46, решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 № 100 «О поручениях Кемеровского городского Совета народных депутатов контрольно-счетной палате города Кемерово по проведению контрольных мероприятий на 2012 год», письмом администрации города Кемерово от 13.12.2011 № 01-02/2304, пунктом 1 плана деятельности КСП города Кемерово на 2012 год,  распоряжением КСП города Кемерово от 10.08.2012 № 20 провела контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности, эффективности, экономности использования средств бюджета города Кемерово».

Цели контрольного мероприятия:
- проверка законности и обоснованности получения средств бюджета города Кемерово;

- оценка законности и эффективности использования средств бюджета города Кемерово, выделенных на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов  и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек;

- оценка законности и эффективности использования средств бюджета города Кемерово, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
  Объект контрольного мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «РЭУ № 1» (далее – Управляющая организация).
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено. 
         В 2011 году в Управляющую организацию в составе платы за жилое помещение поступала плата за пользование жилыми помещениями муниципального фонда (плата за наем). Всего в 2011 году в Управляющую организацию поступило денежных средств в виде платы за наем в сумме 377 870,25 рублей. Перечислено  в бюджет города в сумме 181 381,93 рубль.

Не перечислено платежей в бюджет города Кемерово    в сумме 196 488,32 рублей. 

При проверке проектно-сметной документации и актов выполненных работ установлено завышение сметной стоимости по пяти объектам капитального ремонта на общую сумму 67 050,00 рублей в результате неверного применения единичных сметных расценок и завышения объемов выполненных работ. Размер субсидии, полученной Управляющей организацией за невыполненный объем работ по капитальному ремонту составляет 43 626,95 рублей.

Кроме того, согласно заключению специалиста, по  объектам:

ул. Ворошилова, 1,  ул. Волгоградская, 34а,  ул. Волгоградская, 34,                        ул. Ворошилова, 17а, ул. Ворошилова, 12,  выполненные работы по своему назначению, объему не относятся к капитальному ремонту.  Их следует отнести к работам, выполняемым при текущем ремонте на основании Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09. 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

  Из бюджета города Кемерово получена субсидия на капитальный ремонт вышеуказанных объектов в сумме 312 286,11 рублей. 
По заключению специалиста, при проверке акта о приемке выполненных работ на объекте ул. Ворошилова, 12, установлено несоответствие между объемом выполненных работ и объемом уложенных материалов, которое могло возникнуть из-за нарушения технологии проведенных работ, а также завышенных объемов работ. 
В ходе контрольного мероприятия по данному объекту проведен контрольный обмер и визуальный осмотр выполненных объемов работ. В результате контрольного обмера и визуального осмотра выполненных работ установлено, что проведенный ремонт сделан выборочно, с нарушением технологии известковых и окрасочных работ.
На основании вышеизложенного следует, что проведенный контрольный обмер подтверждает  превышение сметной стоимости проведенных работ по текущему ремонту помещений в результате завышения объемов выполненных работ на сумму 24 059,00 рублей.
Выводы:

В результате контрольного мероприятия по проверке законности, результативности, эффективности, экономности использования средств бюджета города Кемерово установлены  нарушения действующего законодательства:

- не перечислено платежей в бюджет города Кемерово  в виде платы за пользование жилыми помещениями муниципального фонда - 196 488,32 рублей;

- завышена сметная стоимость  ремонтных работ - 67 050,00 рублей;

- получена субсидия за невыполненный объем работ по капитальному ремонту - 43 626,95 рублей;

- получена субсидия на капитальный ремонт объектов, на которых фактически выполнены работы по текущему ремонту – 312 286,11 рублей.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен Коллегией КСП города Кемерово (протокол от 28.09.2012 № 19), утвержден председателем КСП города Кемерово и направлен в Кемеровский городской Совет народных депутатов.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в Управляющую организацию  направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению, пресечению и предупреждению нарушений.
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