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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КЕМЕРОВО
____________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия 

г. Кемерово

Контрольно-счетной палатой города Кемерово (далее - КСП г. Кемерово) в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьями 4, 14 Положения «О контрольно-счетной палате города Кемерово», утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 № 21, пунктом 1 плана деятельности КСП г. Кемерово на 2025 год, распоряжением КСП г. Кемерово от 24.12.2025 № 41 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности расходов бюджета на реализацию муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово».
Объекты контрольного мероприятия:
- управление городского развития администрации города Кемерово (далее - УГР);
- управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово;
- муниципальное бюджетное учреждение «Геоинформационный центр» (далее - МБУ «ГИЦ»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр градостроительства и землеустройства» (далее - МБУ «Центр ГЗ»).
Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета города Кемерово, выделенные на реализацию муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» (далее - муниципальная программа) в части мероприятий, финансируемых исключительно за счет средств бюджета города Кемерово.
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности расходов бюджета на реализацию муниципальной программы.

В целях проверки законности и эффективности расходов бюджета на реализацию муниципальной программы проверены деятельность объектов контрольного мероприятия по реализации мероприятий муниципальной программы; соответствие направлений расходования бюджетных средств целям и задачам программы; законность, полнота, эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий; достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы; достоверность отчетных данных о реализации муниципальной программы. 
В результате проведенного контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:
нарушения при формировании муниципальной программы и внесении изменений в муниципальную программу:
- в нарушение пункта 4.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденного Постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 (далее - Порядок № 1378) с нарушением установленных сроков постановлениями администрации города Кемерово от 04.02.2026 № 331, от 25.02.2026 № 650 внесены изменения в муниципальную программу, не затрагивающие объемы финансирования, а также в части изменения объемов финансирования муниципальной программы на 2025 год;
- планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы установлены (по отдельным показателям изменены) постановлениями администрации города Кемерово от 04.02.2026      № 331, от 25.02.2026 № 650 - по завершению отчетного периода, в соответствии с фактически достигнутыми значениями показателей, что влечет неинформативность расчета показателей оценки эффективности муниципальной программы;
- в нарушение пункта 2.2.5 Порядка № 1378 целевые показатели (индикаторы) по мероприятию «Мероприятия в области градостроительства и землеустройства» не отражают показатели муниципального задания, установленного МБУ «ГИЦ», МБУ «Центр ГЗ»;
- в противоречие пункту 2.2.5 Порядка № 1378 целевой показатель (индикатор) «Количество помещений муниципального жилого фонда, по которым завершены ремонтные работы» не характеризует выполнение задач муниципальной программы, не зависит от решения задач;
- в противоречие пункту 2.2.3 Порядка № 1378 мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда не связаны с реализацией задачи по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в рамках которой предусмотрена реализация указанного мероприятия;
- установленный целевой показатель («Реализованы мероприятия по проектированию и ремонту прочих объектов муниципальной собственности»)  в совокупности с единицами измерения («единица») и порядком расчета не характеризует деятельность исполнителя по его достижению, в том числе ее эффективность, отражается независимо от результата проектных и ремонтных работ, не соответствует данным по сопоставимым мероприятиям государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», действующей в проверяемом периоде;
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает необоснованные расходы, не увязанные с целевыми показателями (например, по мероприятию «Снос самовольно возведенных зданий и сооружений» в плановый объем финансовых ресурсов включены расходы в сумме 303 300,00 рублей по контракту от 15.06.2023 № 2023.728838 с ИП Чирковым И.В. на демонтаж  самовольно установленных объектов, срок действия которого истек в 2023 году, работы не выполнены, текущая потребность в выполнении работ отсутствует);

заключение контрактов, не соответствующих мероприятиям и задачам муниципальной программы, в рамках реализации которых осуществлялось финансирование:
- предмет контракта от 19.12.2025 № 43 с ООО «АиМ» на оказание услуг по оформлению информационных композиций, содержание оказываемых услуг (исходя из содержания информационных композиций) не соответствуют наименованию мероприятия (реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности) в рамках реализации которого осуществлены расходы по контракту, задаче по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы, не взаимоувязано с достижением целевого показателя (индикатора) по данному мероприятию («Реализованы мероприятия по проектированию и ремонту прочих объектов муниципальной собственности»);
- выполнение работ по вышеуказанному контракту осуществлено в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.09.2025 № 561, соответствующие содержанию региональной программы мероприятия (в том числе мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилья и соответствующие им целевые показатели) муниципальной программой в проверяемом периоде не предусмотрены;
- предмет 11 муниципальных контрактов с ООО «Оценочное бюро «Актив» на оказание услуг по подготовке отчетов по определению рыночной стоимости объекта оценки, содержание оказываемых услуг не соответствуют наименованию мероприятия (реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности), в рамках реализации которого осуществлены расходы по контракту, задаче по обеспечению населения города Кемерово объектами социальной сферы;
- предмет контрактов от 21.10.2024 № 30-05/2024 с ФБУ «РосСтройКонтроль» на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по объекту капитального строительства:  «Строительство очистных сооружений ООО «Кузбасский Скарабей» в                г. Кемерово, от 10.03.2025 № М-05-00036-25-ЭА, с ООО «Олмина» на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика по объекту капитального строительства: «Строительство очистных сооружений ООО «Кузбасский Скарабей» в г. Кемерово, содержание оказываемых услуг (строительный контроль и услуги технического заказчика по объекту капитального строительства:  «Строительство очистных сооружений ООО «Кузбасский Скарабей» в г. Кемерово) не соответствуют наименованию мероприятия (обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства), в рамках реализации которого осуществлены расходы по контрактам, задаче по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

нарушения УГР порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, заключения соглашения о предоставлении субсидии:
- в нарушение пункта 2.4 постановления администрации города Кемерово от 14.08.2017 № 2188 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений города Кемерово» (далее - Порядок № 2188) муниципальное задание МБУ «Центр ГЗ» утверждено 18.02.2025 с нарушением установленных сроков;
- нарушения Порядка № 2188 и недостатки, допущенные УГР при формировании муниципального задания МБУ «Центр ГЗ» (в том числе, по муниципальной услуге «формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов» показатель «размещение нестационарных торговых объектов» не характеризует ее содержание; в кодовой зоне титульного листа указана дата окончания действия в отсутствие факта досрочного выполнения муниципального задания; муниципальное задание в редакциях от 10.12.2025, 22.12.2025 утверждено на срок, не соответствующий сроку формирования бюджета города Кемерово; несоответствие региональному перечню уникального номера реестровой записи, нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальных услуг, предусмотренных региональным перечнем; неверно указаны органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания);
- в отсутствие оснований заместителем Главы города, начальником УГР расчетные обоснования объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Центр ГЗ» утверждены 18.02.2025, УГР произведен расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Центр ГЗ» на 18.02.2025;
- в нарушение пункта 3.1.17 Порядка № 2188 объем субсидии МБУ «Центр ГЗ» изменен УГР в отсутствие оснований (уменьшение на сумму 258 959,56 рублей);
- нарушения Порядка № 2188 и недостатки, допущенные УГР при формировании муниципального задания МБУ «ГИЦ» (в том числе, в кодовой зоне титульного листа указана дата окончания действия в отсутствие факта досрочного выполнения муниципального задания; муниципальное задание в редакциях от 10.12.2025, 29.12.2025 утверждено на срок, не соответствующий сроку формирования бюджета города Кемерово; в муниципальном задании от 10.12.2025 отсутствует дата утверждения; неверно указаны органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания);
- в нарушение Постановления администрации города Кемерово от 20.09.2024 № 2991 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета города Кемерово субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» при предоставлении МБУ «ГИЦ» субсидии по нескольким кодам классификации  расходов  бюджета  города  Кемерово  (далее  -  КБК) соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) от 15.01.2025 № 1, заключенное между УГР и МБУ «ГИЦ», дополнительные соглашения не содержат сведений о суммах субсидии, предоставляемых по соответствующим КБК;
- в нарушение пункта 3.1.17 Порядка № 2118 объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «ГИЦ» на 29.12.2025 изменен УГР в отсутствие оснований (уменьшение на сумму 11 110,90 рублей);
- выборочной проверкой соответствия норм времени, установленных в акте расчета затрат рабочего времени от 26.12.2011, представленном в качестве обоснования используемых в расчетных обоснованиях норм времени, нормам, примененным УГР при расчете себестоимости работ (на единицу работы и на работу в целом) на 15.01.2025, выявлены отклонения (в том числе повлекшие завышение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на  64 215,36 рублей);
Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания влечет административную ответственность в соответствии со статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

нарушения МБУ «ГИЦ», МБУ «Центр ГЗ» порядка размещения информации на официальном сайте:
- в нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ,  пунктов 6, 7, 15 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее - Приказ № 86н), пункта 2.11 Порядка № 2188 отдельные требуемые документы размещены МБУ «Центр ГЗ», МБУ «ГИЦ» на официальном сайте bus.gov.ru с нарушением установленного срока;
- уникальные номера реестровых записей в информации о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении в структурированном виде на официальном сайте bus.gov.ru. не соответствуют номерам, указанным в размещенных скан - копиях муниципальных заданий МБУ «Центр ГЗ», МБУ «ГИЦ»;

нарушение требований законодательства о бухгалтерском учете:
- в нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к учету приняты первичные учетные документы, не содержащие (содержащие недостоверные) обязательные реквизиты - даты составления документа;
нарушения законодательства в сфере закупок при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), установлении (изменении) обеспечения исполнения контракта:
- неиспользование при определении цены контракта наименьшего ценового предложения (право применения которого, в том числе, подтверждено письмом Минэкономразвития России от 26.10.2015 № ОГ-Д28-13651) не отвечает установленному Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон             № 44-ФЗ), статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -       БК РФ) принципу эффективности использования бюджетных средств;
- в нарушение пункта 2 части 6 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ обеспечение исполнения муниципального контракта от 01.12.23 Ф.2023.0092 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Путепровод по ул. Марата, расположенный по адресу: г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Марата, от ул. Севская до ул. Западный проезд» с АО «Мостремонт» не увеличено до размера аванса, срок независимой гарантии не продлен;

несвоевременность принятия мер по внесению изменений в муниципальные контракты, по расторжению муниципальных контрактов:
- в нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации работы по контракту от 21.12.2023 № 2023.1512572 с ООО «Стройтехальянс» на выполнение сноса самовольной постройки - торгового павильона, расположенного юго-восточнее дома № 53а по просп. Комсомольскому выполнялись в отсутствие дополнительного соглашения о продлении срока исполнения контракта;
- дополнительные соглашения от 03.12.2024 № 3 и от 18.11.2025 № 4 к муниципальному контракту от 05.06.2023 № Ф.2023.0063 с ООО «РАПИД БИЛДИНГ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту капитального строительства: «Гимнастический комплекс для занятий спортивной гимнастикой, по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, южнее пересечения улицы Марковцева и бульвара Строителей» заключены через 10 и 5 месяцев соответственно после истечения ранее установленного срока выполнения работ;
- решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 15.06.2023 № 2023.728838 с ИП Чирковым И.В. на демонтаж  самовольно установленных объектов принято УГР 17.02.2026 при истечении срока выполнения работ по контракту в 2023 году, отсутствии факта выполнения работ, потребности в выполнении работ, прекращении деятельности контрагента 06.12.2025), что свидетельствует о ненадлежащем контроле УГР за соблюдением условий исполнения муниципального контракта, повлекшем несвоевременность действий по его расторжению, как следствие необоснованное включение расходов по контракту в сумме 303 300,00 рублей при обосновании  показателей расходов бюджетной сметы, в том числе, в процессе формирования проекта решения о бюджете;

нарушения в части оплаты муниципальных контрактов, приемки и экспертизы результатов исполнения контрактов:
- в нарушение Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» оплата за технологическое присоединение по Типовым договорам от 16.04.2025 № 15792, от 29.12.2022 № 20.4200.2914.22 с ОАО «»СКЭК произведена без учета установленной периодичности и размера платежей;
- в нарушение условий контракта от 18.08.2025 № Ф2025.0079 с ООО РСК «Европа» на сумму 5 547 502,81 рублей (далее - контракт от 18.08.2025) на выполнение работ по текущему ремонту 8 освободившихся муниципальных помещений произведена поэтапная приемка и оплата выполненных работ;
- в нарушение пункта 4.2 контракта от 18.12.2024 № 2024.1489977 с ООО «Квартал» на выполнение демонтажа незаконно размещенных объектов (далее - контракт от 18.12.2024) приемка выполненных работ осуществлена заказчиком по истечении установленного срока;
- по отдельным муниципальным контрактам в нарушение пункта 1.3 Распоряжения УГР от 30.05.2016 № 6 «Об организации работы по приемке выполненных работ (оказанных услуг) подрядчиками (исполнителями) по муниципальным контрактам, заключенным управлением городского развития администрации города Кемерово» (с учетом изменений) акты выполненных работ не подписаны должностными лицами, определенными Распоряжением     № 7 «О назначении лиц, ответственных за проведение экспертизы результатов контрактов, заключенных управлением городского развития администрации города Кемерово, и приемку выполненных работ»;
- в нарушение пункта 3.3. муниципального контракта от 02.09.2025 № Ф.2025.0080 с ООО «Релконт» на осуществление строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по контракту от 22.11.2024        № Ф.2024.0070, заключенному с АО «Кемеровоспецстрой» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: Перенос существующего выпуска ливневой канализации в р. Большая Камышная в створе просп. Советского до проектируемой площадки очистных сооружений, в отсутствии факта завершения работ по муниципальному контракту от 22.11.2024 № Ф.2024.0070 услуги по муниципальному контракту от 02.09.2025 № Ф.2025.0080 приняты и оплачены в полном объеме (необоснованные выплаты в размере 984 403,03 рубля);

неэффективные расходы в общей сумме в общей сумме 688 157,08 рублей:
- неэффективные расходы вследствие неиспользования при определении НМЦК наименьшего ценового предложения (разница между ценой контракта и наименьшим ценовым предложением) в общей сумме 608 157,08 рублей;
- неэффективные расходы на выполнение работ по определению начальной цены торгов на право заключения договоров о комплексном развитии объектов микрорайона 6/3 и объектов юго-западнее ул. 1-я Линия, 20 в общей сумме 60 000,00 рублей в отсутствие проведения торгов по указанным объектам до истечения сроков действия стоимости объекта оценки, установленных  статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- неэффективные расходы по контракту от 27.08.2025 № 26 с ООО «Логика-Эксперт» на оказание услуг по подготовке заключения эксперта на судебно-техническую экспертизу по гражданскому делу 2-71/2025 о признании жилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 67А,  кв. 112, непригодным для проживания (далее - контракт от 27.08.2025) в размере 20 000,00 рублей, учитывая выводы суда о непризнании заключения ООО «Логика-эксперт» экспертным заключением и об отсутствии в соответствии с действующим процессуальным законодательством возможности специалистом давать рецензию на заключение другого эксперта;

неисполнение условий контрактов, непроведение в полном объеме претензионной работы, неиспользование права взыскания пеней, штрафных санкций, путем их удержания из сумм, предусмотренных для оплаты за выполненные работы по контракту, в том числе влекущие утрату возможности взыскания:
- в нарушение пунктов 1.2, 3.2 контракта от 04.04.2025 № 2025.381960 с ООО «Олимпстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту (сохранению) объекта культурного наследия регионального значения «Место расстрела и захоронения репрессированных граждан. Часовня в память жертв политических репрессий 1937-1938», расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, западнее пересечения ул. Баха и ул. 1-я Иланская (Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, жилой район Ягуновский, ул. Баха) работы в установленный срок не выполнены, претензионная работа по контракту не проводилась (устранено при рассмотрении акта по результатам контрольного мероприятия);
- в противоречие пункту 3.1 муниципального контракта от 05.05.2025       № 10 с ООО «Оценочное бюро «Актив» на оказание услуг по подготовке отчета по определению рыночной стоимости объекта оценки услуги по составлению отчета оказывались с нарушением установленного срока.
- в нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.2 контракта от 27.08.2025 обязательства по контракту от 27.08.2025 согласно дате заключения ООО «Логика-эксперт» от 12.08.2025 № 4/2025 исполнены до его заключения;
- работы по муниципальному контракту с  ООО «Логика-Эксперт» на выполнение работ по определению начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории от 11.11.2025 № 34 завершены с нарушением установленных сроков;  претензионная работа УГР своевременно не проведена;
- в нарушение пункта 1.2 контрактов на подготовку градостроительной и землеустроительной документации (по отдельным муниципальным контрактам с ООО «Кадастровые решения», с МП «Центр ГЗ», МБУ «Центр ГЗ», ООО «Первое кадастровое бюро Кузбасса») работы в установленный срок не выполнены, претензионная работа УГР не проведена;
- в противоречие пункту 7.13. муниципального контракта от 26.02.24            № Ф.2024.0001 с ООО СК «Рупр», на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Линия наружного освещения по просп. Кузнецкий от ул. 2-я Камышинская до ул. Центральная в городе Кемерово» УГР не воспользовалось правом взыскать пени, штрафные санкции, предусмотренные положениями контракта, путем их удержания из сумм, предусмотренных для оплаты подрядчику за выполненные работы по контракту;
- по данным электронного сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес» в отношении подрядчика ООО СК «Рупр» с 19.10.2025 начата процедура банкротства, 23.12.2025 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, при этом  УГР в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении требований кредитора в реестр не обращалось; 
- вышеуказанные бездействия УГР влекут риски утраты возможности взыскания с ООО СК «Рупр» штрафа в размере 1 447 780,69 рублей;
- в противоречие пункту 7.13. муниципального контракта от 30.10.2024 № Ф.2024.0067 с ИП Бойченко И.П. на реконструкцию светофорного объекта на пересечении проспект Ленинградский - улица Марковцева» УГР не воспользовалось правом взыскать пени, штрафные санкции, предусмотренные положениями контракта, путем их удержания из сумм, предусмотренных для оплаты подрядчику за выполненные работы по контракту;
- учитывая, что начисленная ИП Бойченко И.П. пеня подлежит списанию в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783  «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее - Постановление № 783), непринятие мер по удержанию пени из сумм оплаты выполненных работ привело к невозможности взыскания пени на сумму 53 814,41 рублей, и, соответственно, увеличению расходов бюджета; 
[bookmark: _GoBack]- в нарушение пункта 1.2 контракта от 02.11.2024 № 2024.1242033 с ИП Лебедева М.А. на изготовление и установку информационных табличек работы в установленный срок не выполнены, претензионная работа по контракту (в части направления требования об уплате неустойки в соответствии с пунктом 6.2 контракта) УГР не проведена (расчетный размер неустойки на дату исполнения и на дату проведения контрольного мероприятия превышает 5,0% цены контракта, соответственно, не предусматривает ее списание в полном объеме) (устранено при рассмотрении акта по результатам контрольного мероприятия);
- работы по устранению дефектов выполненных работ, установленных при осуществлении приемки выполненных работ по муниципальному контракту от 26.05.2025 № 2025.594575 с ООО «Реставратор» на выполнение работ по капитальному ремонту (сохранению) объекта культурного наследия регионального значения «Память шахтерам Кузбасса» (акт проверки качества и объема выполненных работ от 02.10.2025) в установленный срок не выполнены, дальнейшая претензионная работа УГР не проведена;

непроведение работы по списанию неустоек, в том числе влекущее недостоверность данных бюджетного учета и отчетности УГР о суммах доходов от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров), фактически возможных к взысканию:
- в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления     № 783, пункта  4.3.8 муниципального контракта от 17.03.2025 № 2025.0034 с ООО «КГС» на выполнение работ по капитальному ремонту панно «Доска почета» и стелы «Часы», г. Кемерово, Кировский район, ул. Ушакова, 5 списание неустойки в сумме 143 151,64 рубль в проверяемом периоде не произведено;  
- несоблюдение УГР требований Постановления № 783 по списанию неустоек влечет недостоверность данных бюджетного учета и отчетности УГР о суммах доходов от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров), фактически возможных к взысканию;

нарушения и недостатки, установленные оценкой эффективности расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достоверности данных, отраженных в отчете о реализации муниципальной программы, предусмотренном Порядком       № 1378 (далее - Отчет):
- по данным Отчета, в связи с достижением установленных целевых показателей, в соответствии с Порядком 1378 рассматриваемые в ходе проверки мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме. При этом, учитывая установление плановых показателей, не увязанных с фактически реализуемыми мероприятиями (выполняемыми работами, оказываемыми услугами), достижение установленных значений в полной мере не характеризует степень реализации муниципальной программы и степень реализации мероприятий;
- необоснованность установленного значения показателя «Реализованы мероприятия по проектированию и ремонту прочих объектов муниципальной собственности» по мероприятию «Реконструкция и ремонт прочих объектов муниципальной собственности» и недостоверность отраженных в Отчете данных по его достижению;
- учитывая установленные в ходе контрольного мероприятия факты (в том числе в части изменения целевых показателей по завершению отчетного периода, недостоверности и необоснованности отражения данных в Отчете, неэффективные расходы в общей сумме 688 157,08 рублей, наличие неисполненных в установленные сроки контрактов), расчет степени соответствия запланированному уровню затрат, эффективности использования финансовых ресурсов в соответствии с предусмотренной Порядком № 1378 формулой расчета не отражает эффективность использования бюджетных средств (результативность и экономность) в соответствии с БК РФ, и, соответственно, влечет необоснованность и неинформативность расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленной Порядком № 1378 методикой. 



